Umowa  nr ………

zawarta w dniu ..................... r. w Kudowie - Zdroju, pomiędzy:

Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kudowie Zdroju,  ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego-rejestr przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS …………………….., NIP: 883-16-65-605, reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………..

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

........................................................................................................................................

a:

................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji kierownika projektu nad robotami budowlano-montażowymi obejmującymi modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Dańczowie oraz budowę rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr 10 w Jeleniowie.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy dokumentacji technicznej i umowy z realizatorem robót najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadań

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informacje mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

ZOBOWIĄZANIA  OGÓLNE

§ 2

- Strony ustalają termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy na dzień ……………

- Strony ustalają termin zakończenia przedmiotu umowy na dzień 30 września 2012r.

- Strony ustalają, że do dnia 30 czerwca 2010 r. zaawansowanie wykonania przedmiotu umowy wyniesie co najmniej 30%.

§ 3

- Wykonawca ustanawia kierownika projektu w osobie:

- …………………………………………………………………...

- Wykonawca wyznacza do pełnienia nadzorów w poszczególnych branżach następującym osobom:

- …………………………………………………. – branża budowlana

- …………………………………………………. – branża instalacji sanitarnych

- …………………………………………………. – branża instalacji elektrycznych

- …………………………………………………. – sprawowanie nadzoru technologicznego

- …………………………………………………. – rozruch technologiczny

- Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób nadzorujących wykonanie zamówienia. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej.

OBOWIAZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie czynności określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, t.j. z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a)Sprawowanie nadzoru inwestorskiego – w szczególności:

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w  szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - zatwierdzanie, sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramu robót Wykonawcy,

  - organizacja i koordynacja prac w sposób nie zakłócający produkcji wody.

  - organizowanie narad technicznych i innych spotkań zwoływanych przez Zamawiającego na wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy i ich protokołowania,

  - weryfikowanie, analizy i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania,

  - odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

  - uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych,

  - zawieszanie robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuowanie może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub spowodować znaczne straty materialne,

  - wykonywanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wszystkich innych czynności, nie wymienionych wyżej, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania, a mieszczących się w zakresie kompetencji określonych w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

b)Sprawowanie nadzoru technologicznego – w szczególności:

  - szczegółowa analiza rozwiązań projektowych i koordynowanie działań wykonawcy z nimi,

  - kontrola zgodności urządzeń stosowanych przez Wykonawcę z wymaganiami Inwestora i przyjętymi rozwiązaniami projektowymi,

  - wskazywanie potencjalnie ryzykownych miejsc, lub stosowanych rozwiązań, dla prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia,

  - udział, w koniecznym zakresie, w naradach koordynacyjnych,

  - udział w częściowych rozruchach i odbiorach części składowych technologii,

  - koordynacja branż w zakresie mającym na celu utrzymanie ciągłości dostaw wody pitnej.

c)Przeprowadzenie rozruchu technologicznego – w szczególności:

  - opracowanie planu rozruchu technologicznego SUW po modernizacji,

  - kierowanie całością przebiegu rozruchu aż do uzyskania oczekiwanych w projekcie efektów,

  - wykonywanie badań technologicznych w trakcie trwania rozruchu – bezpośrednio na obiekcie lub w laboratorium,

d)Rozliczenie finansowe zadania w zakresie wymaganym przez Instytucje Zarządzającą RPO WD w ramach priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonywania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia częstotliwości przebywania Inspektorów Nadzoru na budowie, czasie trwania robót przez nich nadzorowanych, co najmniej raz w tygodniu, w tym w dniu odbywania się narad koordynacyjnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia wad powstałych w nadzorowanych robotach w okresie gwarancji i rękojmi na te roboty, jak również w odbiorach pogwarancyjnych.

WYNAGRODZENIE

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………………… (słownie: ………………………………………………………………) złotych brutto to jest wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy płatne będzie proporcjonalnie do planowanego okresu budowy, fakturami częściowymi, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę na podstawie wystawionej faktury.

- Zleceniodawca będzie dokonywał zapłaty faktur dostarczonych przez Wykonawcę w terminie 30 dni.

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości    powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie   wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

    - w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

    - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie je wykonuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

- W przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania zadania z funduszy unijnych w ramach priorytetu 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Strony wyrażają zgodę na rozwiązanie umowy lub jej renegocjację w zakresie rzeczowym i terminów wykonania umowy. W sytuacji renegocjacji umowy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót,  które zostaną wyłączone z realizacji w ramach zadania.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

1) jeżeli Inwestor nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy na okres dłuższy niż 30 dni.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 15

- Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią:

    - Dokumentacja techniczna

    - Harmonogram rzeczowo-finansowy robót,

    - Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA