ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

dla zadania pn. PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU przy „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr 10” będącego składnikiem projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy Zdroju i gminy Lewin Kłodzki”

- ZAMAWIAJĄCY

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój

tel/fax 0-74/866-19-03, e-mail: kzwik@ng.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem niniejszego zmówienia jest pełnienie funkcji kierownika projektu nad zadaniem obejmującym:

- Wykonaniu żelbetowego zbiornika kontaktowo-akumulacyjnego na wodę uzdatnioną o poj. 2x150 m3  zagłębionego w gruncie, wraz z dostawą i montażem niezbędnej armatury i wyposażenia.

- Wykonaniu przybudówki do istniejącego budynku stacji – pow. zabudowy 49,0 m2 – wraz z dostawą i montażem w przybudówce filtra z piaskowym złożem zawieszonym typu DYNASAND, dwóch zbiorników koagulacji, osadnika lamelowego do oczyszczania popłuczyn..

- Wykonaniu zewnętrznych rurociągów do obsługi technologii stacji i połączenia jej z istniejącą siecią.

- Przebudowie istniejącego budynku SUW w zakresie przewidzianym projektem, likwidacja istniejących filtrów i wykonanie w ich miejscu filtra WAG oraz zbiornika wody napowietrzonej, dostawa i montaż – wieży aeracyjnej, instalacji ozonowania wraz z generatorem ozonu.

- Wykonaniu ciśnieniowego rurociągu tłoczącego wodę surową ze studni nr 10 położonej w Jeleniowie do SUW. Długość rurociągu 3800 mb, Dn 160. Rurociąg należy przyłączyć do studni nr 10 z wykonaniem szafy zasilającej i sterowniczej dla zestawu pomp (pompy dostarcza Zamawiający), wykonać przewidziane w projekcie studnie napowietrzająco-odpowietrzające, przejścia pod rzekami i drogami publicznymi wykonać metodą przecisków.

- Wykonaniu instalacji łączącej wszystkie urządzenia technologiczne zgodnie z założeniami projektu, instalacji zasilającej i sterowania procesem uzdatniania.

- Dostawa i montaż nowych zestawów rurowo-pompowych na ujęciu IMKA.

- Wykonaniu niezbędnych ogrodzeń i dróg dojazdowych na terenie SUW i ujęć wody (Nr 10 i IMKA)

  - Do zadań kierownika projektu należeć będzie:

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego – w szczególności:

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w  szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - zatwierdzanie, sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramu robót Wykonawcy,

  - organizacja i koordynacja prac w sposób nie zakłócający produkcji wody.

  - organizowanie narad technicznych i innych spotkań zwoływanych przez Zamawiającego na wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy i ich protokołowania,

  - weryfikowanie, analizy i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania,

  - odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

  - uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych,

  - zawieszanie robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuowanie może wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub spowodować znaczne straty materialne,

  - wykonywanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wszystkich innych czynności, nie wymienionych wyżej, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania, a mieszczących się w zakresie kompetencji określonych w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

- Sprawowanie nadzoru technologicznego – w szczególności:

  - szczegółowa analiza rozwiązań projektowych i koordynowanie działań wykonawcy z nimi,

  - kontrola zgodności urządzeń stosowanych przez Wykonawcę z wymaganiami Inwestora i przyjętymi rozwiązaniami projektowymi,

  - wskazywanie potencjalnie ryzykownych miejsc, lub stosowanych rozwiązań, dla prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia,

  - udział, w koniecznym zakresie, w naradach koordynacyjnych,

  - udział w częściowych rozruchach i odbiorach części składowych technologii,

  - koordynacja branż w zakresie mającym na celu utrzymanie ciągłości dostaw wody pitnej.

- Przeprowadzenie rozruchu technologicznego – w szczególności:

  - opracowanie planu rozruchu technologicznego SUW po modernizacji,

  - kierowanie całością przebiegu rozruchu aż do uzyskania oczekiwanych w projekcie efektów,

  - wykonywanie badań technologicznych w trakcie trwania rozruchu – bezpośrednio na obiekcie lub w laboratorium,

- Rozliczenie finansowe zadania w zakresie wymaganym przez Instytucje Zarządzającą RPO WD w ramach priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Kierownik projektu zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

- WARUNKI SZCZEGÓLNE

      - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Roboty należy zakończyć do dnia 30-09-2012 roku, przy czym zamawiający wymaga zrealizowania 30% zakresu zadania do dnia 30-06-2010 roku (zakładana kolejność wykonywania robót określi załącznik nr 2).

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

      - Zapisy umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z wykorzystaniem załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

Oferta musi zawierać:

      - Pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu i maila.

      - Cenę oferowaną za wykonanie kompletnego nadzoru podaną w formie netto i brutto z wyróżnieniem wysokości podatku VAT (zgodnej z obowiązującymi przepisami). Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.

      - Do oferty należy dołączyć:

      - Oświadczenie Wykonawcy, że posiada osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do nadzorowania robotami w następujących branżach: budowlanej w zakresie konstrukcji, sanitarnej w zakresie instalacji i sieci kanalizacyjnych, elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych.

      - Aktualne  odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert – w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

      - Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat do US

      - Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne do ZUS

      - Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia jej złożenia.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert – najniższa cena, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z niniejszym zapytaniem i przedstawiająca najniższą cenę.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem: PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU przy „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr 10”

w terminie do dnia 22 marca 2010 roku, do godziny 11.00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – osobiście lub pocztą.

      - Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 22 marca 2010 roku o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego (gabinet Prezesa).

      - O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę.

      - Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.

      - Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- INFORMACJE DODATKOWE

      - Dodatkowych informacji udzielać będą; Helena Barnuś – 0-74/8661-994

      - Dodatkowych informacji udzielać będą; Beata Curyło – 0-74/8664-798

- ZAŁĄCZNIKI

      - Wzór formularza ofertowego.

      - Ofertowe zestawienie kosztów.

      - Zestawienie robót – przedmiar robót.

      - Projekt umowy.

      - Zapytanie ofertowe nr 3